CONSULTORIA 04  ·  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Imagens com IA: Multiplicando o Estilo Isa

4 semanas para transformar o método autoral da Isa em pipeline replicável.

POR QUE ISSO É URGENTE As imagens realistas que a Isa cria são um diferencial real da Coisa e Lar nos marketplaces. O problema é que cada uma leva tempo, e isso virou gargalo para lançar produto novo. Vamos transformar esse talento em sistema.

Cronograma resumido

| SEMANA | FOCO | ENTREGÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Catalogar 20 imagens "estilo Isa" como referência. Mapear o que faz cada uma funcionar (luz, ambiente, composição). | Biblioteca de referências documentada. |
| Semana 2 | Construir o prompt-mestre que reproduz o estilo. Testar em Nano Banana, Gemini Image e Claude. | Prompt-base + comparativo de qual ferramenta entrega melhor. |
| Semana 3 | Pipeline completo: foto do produto → prompt → imagem gerada → Isa aprova. Adicionar geração de descrição do anúncio na mesma rodada. | Pipeline rodando para 3 produtos-teste. |
| Semana 4 | Validação em produção: 10 produtos novos com o pipeline. Treinamento da Isa como diretora de arte, não executora. | Sistema completo + tempo por imagem reduzido em 80%. |

Ritual após a consultoria

Toda nova chegada de produto: foto bruta → pipeline → Isa aprova ou ajusta prompt.

Imagens aprovadas vão direto para o pipeline de anúncio (descrição + bullets).

1× por mês: revisão do prompt-mestre com novos aprendizados.

Marcos de validação

Final da semana 1: clareza do que é o "estilo Isa" — virou método documentado.

Final da semana 4: 10 produtos com imagens geradas em pipeline e aprovadas.

60 dias depois: tempo médio por imagem caiu em pelo menos 80%.